SMART GYM ATTENDANCE SYSTEM

Requirements Traceability Matrix

Versi 1.0  |  Maret 2026

| Disusun oleh | System Analyst |
| --- | --- |
| Terkait dokumen | SRS v1.1 ¦ Test Case Document v1.0 |
| Total artefak | 8 FR ¦ 6 US ¦ 8 AC ¦ 23 TC ¦ 5 NFR |
| Overall coverage | 100% – Seluruh artefak terhubung |

# 1. Requirements Traceability Matrix (RTM) Utama

Tabel berikut memetakan hubungan antara Functional Requirement (FR), User Story (US), Acceptance Criteria (AC), Test Case (TC), dan Non-Functional Requirement (NFR). Setiap baris membuktikan bahwa satu FR memiliki jalur traceability yang lengkap dari kebutuhan bisnis hingga pengujian.

| FR ID | Nama FR | User Story | Acceptance Criteria | Test Case | NFR terkait | Coverage | Status | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | Pendaftaran wajah member | US-02 | AC-01 | TC-01, TC-02, TC-03 | NFR-01, NFR-02, NFR-03 | 3/3 TC | Lengkap | Kualitas gambar harus divalidasi sebelum simpan. Admin yang mendaftarkan. |
| FR-02 | Verifikasi wajah saat check-in | US-01 | AC-02 | TC-04, TC-05, TC-06 | NFR-01, NFR-02 | 3/3 TC | Lengkap | Proses <= 3 detik (NFR-01). Akurasi >= 90% (NFR-02). TC-06 uji edge case kacamata. |
| FR-03 | Pencatatan kehadiran otomatis | US-01 | AC-03 | TC-07, TC-08 | NFR-01, NFR-03 | 2/2 TC | Lengkap | TC-08 validasi anti-duplikasi check-in dalam satu hari. |
| FR-04 | Manajemen data member | US-02 | AC-04 | TC-09, TC-10, TC-11, TC-12 | NFR-03, NFR-04 | 4/4 TC | Lengkap | TC-12 validasi bahwa Owner tidak bisa akses manajemen data (lintas FR-08). |
| FR-05 | Laporan kehadiran | US-03, US-06 | AC-05 | TC-13, TC-14, TC-15, TC-16 | NFR-04 | 4/4 TC | Lengkap | TC-16 validasi Owner hanya bisa lihat (read-only). Ekspor .xlsx diuji di TC-14. |
| FR-06 | Reminder otomatis WhatsApp | US-05 | AC-06 | TC-17, TC-18, TC-19 | NFR-05 | 3/3 TC | Lengkap | TC-19 validasi error handling saat nomor tidak valid. Butuh WA gateway di test env. |
| FR-07 | Absensi manual | US-04 | AC-07 | TC-20, TC-21 | NFR-04 | 2/2 TC | Lengkap | Bergantung pada TC-05 (verifikasi gagal). Method=manual harus tersimpan di DB. |
| FR-08 | Dashboard owner | US-06 | AC-08 | TC-22, TC-23 | NFR-03, NFR-04 | 2/2 TC | Lengkap | TC-23 validasi tidak ada tombol edit/tambah/hapus untuk akun owner. |

# 2. NFR Traceability & Cara Validasi

Non-Functional Requirement tidak selalu bisa diuji dengan test case standar. Tabel berikut menjelaskan cara validasi konkret untuk setiap NFR beserta FR yang terpengaruh.

| NFR ID | Nama NFR | Ukuran keberhasilan | FR yang terpengaruh | Cara validasi | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-01 | Kinerja | <= 3 detik | FR-01, FR-02 | TC-04: catat timestamp saat scan dimulai dan saat hasil muncul. Selisih harus <= 3 detik. | Uji di berbagai kondisi pencahayaan dan jarak kamera. |
| NFR-02 | Akurasi face recognition | >= 90% | FR-02 | Uji 100 sample wajah member terdaftar. Minimal 90 berhasil dikenali dalam kondisi pencahayaan normal. | TC-04, TC-06. Edge case: kacamata, masker, topi perlu diuji terpisah. |
| NFR-03 | Keamanan data | Enkripsi + akses terotorisasi | FR-01, FR-04, FR-08 | Validasi: (1) face_embedded tersimpan terenkripsi di DB. (2) Akun owner tidak bisa akses data member (TC-12, TC-23). (3) Login tanpa kredensial ditolak. | Perlu penetration test sederhana untuk verifikasi enkripsi storage. |
| NFR-04 | Usability | Admin onboarding <= 15 menit | FR-04, FR-05, FR-07, FR-08 | User testing: admin baru menjalankan 5 tugas utama (tambah member, lihat laporan, absensi manual, cari member, ekspor data) tanpa panduan. | Minta feedback kualitatif dari admin gym sebagai tester. |
| NFR-05 | Availability | >= 99% uptime jam operasional | FR-06 | Monitor sistem selama 1 minggu penuh (06.00-22.00). Catat downtime. Hitung: (total jam - downtime) / total jam x 100%. | Reminder jam 08.00 (FR-06) jadi acuan availability harian. |

# 3. Ringkasan Coverage

Tabel berikut merangkum persentase keterhubungan seluruh artefak dalam dokumen ini. Coverage 100% berarti tidak ada requirement yang orphan (tidak punya AC atau TC), dan tidak ada TC yang yatim (tidak merujuk ke AC manapun).

| Artefak | Total | Terhubung | Belum | Coverage % | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Functional Requirement (FR) | 8 | 8 | 0 | 100% | Semua FR terhubung ke minimal 1 User Story, 1 AC, dan 1 TC. |
| User Story (US) | 6 | 6 | 0 | 100% | US-01 s/d US-06 semuanya terhubung ke FR dan AC. |
| Acceptance Criteria (AC) | 8 | 8 | 0 | 100% | AC-01 s/d AC-08 masing-masing divalidasi oleh minimal 1 TC. |
| Test Case (TC) | 23 | 23 | 0 | 100% | Semua TC mereferensikan AC yang spesifik. Tidak ada TC yatim. |
| Non-Functional Requirement (NFR) | 5 | 5 | 0 | 100% | NFR-01 s/d NFR-05 semua punya cara validasi konkret. |
| OVERALL COVERAGE | 50 | 50 | 0 | 100% | Seluruh artefak terhubung. Sistem siap masuk fase testing. |

# 4. Cara Membaca Dokumen Ini

## 4.1 Kolom warna biru pada baris FR

Menunjukkan ID FR. Klik silang dengan dokumen SRS v1.1 untuk detail deskripsi dan precondition setiap FR.

## 4.2 Kolom User Story (US)

Menghubungkan requirement teknis ke kebutuhan pengguna. Format: 'Sebagai [aktor], saya ingin [aksi], agar [tujuan]'. Detail ada di SRS v1.1 Bab 5.

## 4.3 Kolom Acceptance Criteria (AC)

Kondisi yang harus terpenuhi agar FR dianggap selesai. Format GIVEN-WHEN-THEN. Detail ada di SRS v1.1 Bab 6.

## 4.4 Kolom Test Case (TC)

Skenario pengujian konkret yang memvalidasi AC. Detail langkah, precondition, dan expected result ada di Test Case Document v1.0.

## 4.5 Status coverage

Lengkap = FR memiliki US + AC + TC yang terhubung. Sebagian = ada elemen yang belum terhubung. Belum = FR belum punya AC atau TC sama sekali.